PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Phạm Tấn Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN163 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT-2 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Đặt lịch khám | US-01 | Là bênh nhân , tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ , để chủ động chọn thời gian khám cho phù hợp |
| Quản lý kết quả xét nghiệm | Tra cứu kết quả | US-02 | Là bệnh nhân , tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt , để biết tình trạng sức khỏe của mình |
| Chăm sóc bệnh nhân | Nhắc lịch khám | US-03 | Là bệnh nhân , tôi muốn nhận tin nhắn nhắc nhở lịch khám trước một ngày , để không bị quên |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story chứ ba chức năng khác nhau : qunar lý lịch bác sĩ , nahwcs lịch và thanh toán . Phạm vi quá lớn , khó hoàn thành và kiểm thử như một đơn vị công việc nhỏ |
| Estumable | Do gộp cả ba chức năng có quy tắc và mức độ phức tạp khác nhau , nhóm khó ước lượng chính xác toàn bộ công sức của story |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân , tôi muốn nhận tin nhắn lịch khám trước một ngày , để không quên lịch hẹn . |
| US-X2 | Là bệnh nhân , tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến , để hoàn tất chi phí khám bệnh thuận tiện |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Là chức năng cốt lõi ,giúp bênh nhân đặt lịch thoe giờ trống của bác sĩ |
| US-02 | Should have | Giúp bệnh nhân theo dõi sức khỏe , nhưng có thể triển khai sau khi đặt lịch cốt lõi |
| US-03 | Could have | Giúp giảm quên lịch nhưng bệnh nhân vẫn có thể tự theo dõi lịch hẹn |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm cảu chính bệnh nhân và có kq của bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở chi tiết kết quả xét nghiệm | Hệ thoogns hiển thị các chỉ số xét ngiệm và hiển thị kết quả tongw ứng |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): X kết quả của bệnh nhân khác V kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập có kết quả xét nghiệm của chính bênh nhân chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở chi tiết kết quả xét nghiệm | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “ đang chờ duyệt “ không hiển thị các chỉ số xét nghiệm |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC : Story này phải làm được những gì? DoD : Công việc phải đạt tiêu chuẩn nào mới được coi là hoàn thành? |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân có lịch khám vào ngày mai, When hệ thống thực hiện tác vụ nhắc lịch, Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch đến bệnh nhân theo quy tắc đã thống nhất |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Chức năng nhắc lịch đã được kiểm thử , các bài kiểm thử đạt yêu cầu , mã nguồn được tích hợp vào nhánh chính và không còn lỗi nghiêm trọng đã biết |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Có kiểm tra khung giờ trống , tránh đặt trùng và xử lý quy tắc lịch khám |
| US-02 | 5 | Cần truy xuất dữ liệu , kiểm tra quyền truy cập và trạng thái duyệt . |
| US-03 | 3 | Phạm vi tương đối nhỏ , chủ yếu kiểm tra lịch và gửi thông báo |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story point giúp nhóm ước lượng tương đối dựa trên độ phức tạp , công sức và không chắc chắn . Giờ / ngày công chỉ phản ánh thời gian dựu kiến dễ tạo cảm giác chính xác giả khi công việc còn nhiều rủi ro Hỗ tợ so sánh độ lớn giữa các Story và lập kế hoạch dựa trên lịch sử của nhóm

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Sprint 1: 24 SP, Sprint 2: 26 SP , Sprint 3: 25 SP Velocity trung bình = 24 + 26+ 25 / 3 = 75/3 = 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 24+26+25/3=25 SP |
| Các story chọn và tổng SP | D1; Đăng nhập bằng mã OTP; 3. D2; Đặt lịch khám theo khung giờ trống; 8. D3; Xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt; 5. D5; Nhận tin nhắc lịch khám trước 1 ngày; 3. Tổng; 19 SP. |
| Sprint Goal | Xây dựng các chức năng cốt lõi trên ứng dụng di động SmartClinic, giúp bệnh nhân đăng nhập an toàn, đặt lịch khám, xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt và nhận tin nhắc lịch khám |
| Lý do lựa chọn | Chọn D1, D2, D3 vì đây là các chức năng Must, cần thiết cho ứng dụng bệnh nhân. Chọn thêm D5 để hỗ trợ bệnh nhân không quên lịch khám. Tổng 19 SP gần với mức cam kết tham khảo 20 SP, phù hợp với Capacity Sprint 4 đã giảm do thiếu một Developer |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning |  |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Xem xét kết quả Sprint , đánh giá chức năng theo nhu cầu và mục tiêu sp |
| Scrum Master | Đảm bảo buổi review diễn ra hiệu quả khuyến khích trao đổi và phản hồi |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tên giải thích cách hoạt động và trả lời câu hỏi kĩ thuật |
| Stakeholders | Quan sát demo đưa ra phản hồi và dề xuất nhu cầu mới |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Product Owenr cần ghi nhận đề nghị làm rõ nhu cầu và giá trị nghiệp vụ sau đó xem xét đưa tính nnagw tự đổi ca vào product back log sắp xếp ưu tiên cùng các hạng mục khác không nhất thiết đưa ngay vào sprint đang diễn ra

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: x 4Ls    v Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu bổ sung dữ liệu keierm thử cho trường hợp hai bác sĩ đổi ca và kiểm tra khả năng trùng lịch |
| Stop | Dùng việc chỉ kiểm thử với dữ liệu mẫu đơn giản mà không kiểm tra các trường hợp biên |
| Continue | Tiếp tục tổ chức demo chức năng và trao đổi để pt vấn đề trước khi phát hành |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| bổ sung bộ kiểm thử tự động hoặc kiểm thử chức năng cho các tình huống đổi ca, cập nhật lịch và trùng lịch | Developers phối hợp với người phụ trách kiểm thử (nếu có) để xây dựng và thực hiện các ca kiểm thử | tất cả ca kiểm thử đã thống nhất cho tình huống đổi ca và trùng lịch đều đạt; hệ thống từ chối hoặc xử lý đúng trường hợp trùng lịch theo quy tắc nghiệp vụ |